
关于成立常州市盛诺管业有限公司
清洁生产审核工作小组的通知

各部门、各车间：

为了认真贯彻落实《中华人民共和国清洁生产促进法》，创建清洁生产型企业，公司领导十分重视，对审核工作给与人力、物力、财力等方面的支持，确保按时通过企业清洁生产审核工作，经公司研究决定成立清洁生产审核工作小组，成员名单见表：

表1-1清洁生产审核工作小组名单
	姓名
	审核小组职务
	部门
	职务
	职责

	孙华平
	组长
	企管


	总经理
	负责审核全过程组织和领导工作，做好全过程的筹划与组织协调工作，负责清洁生产评估阶段厂内协调工作，参与提出实施清洁生产方案，负责协调调查，收集资料，无低费方案的收集，清洁生产工作的宣传、培训、协调工作

	孙晓忠
	组员
	综合办
	主任
	负责协调调查，收集资料，无低费方案的收集，清洁生产工作的宣传、培训、协调工作

	刘燕
	组员
	财务科
	财务
	负责清洁生产审核的经济评估，核算清洁生产所取得效益，核实审计资金

	史红伟
	组员
	生产部
	主任
	负责清洁生产中工艺技术可行性分析，评估提出并参与实施清洁生产方案

	彭吉南
	组员
	生产部
	副主任
	负责部门和车间清洁生产工作，协助产排污分析和物料平衡及能源实测，协助清洁生产方案，负责各车间设备维护和更新工作，保证设备正常运行，节约能耗和减少不合格品的产生，负责清洁生产中的能耗、物耗，及其产品产量的数据统计


特此通知！
常州市盛诺管业有限公司
2024年4月24日

常州市盛诺管业有限公司清洁生产审核工作计划

	序号
	工作计划
	企业方工作内容
	咨询方工作内容
	备注

	1
	第一阶段筹划与组织
2024年4月-2024年5月
	1、高层领导参与清洁生产，进行清洁生产动员

2、选择人员参加清洁生产培训，并组建清洁生产审核小组

3、企业内部清洁生产知识宣贯，发放清洁生产方案征集表、问题征询表
4、形成清洁生产工作计划

5、准备培训会议和现场交流会
	1、取得高层领导支持，了解企业实施清洁生产障碍，提出解决措施；

2、筹建清洁生产审核小组；

3、组织清洁生产知识宣贯：中层人员培训、准备清洁生产宣传资料和清洁生产调查资料、提出宣贯设想；

4、提供工作计划方案
	

	2
	第二阶段预评估

2024年5月-2024年5月
	1、准备清洁生产审核前的环境监测报告
2、根据资料收集清单准备相关资料，并落实到各部门

3、针对企业检查清单、企业自查表进行企业自查
4、组织按参与现场调研和考察

5、收集员工和各部门的清洁生产方案征集表

6、进行计量统计的自查

7、实施本阶段提出且可实施的清洁生产方案
	1、提出资料收集清单、企业检查清单、企业自查表；
2、现场调研与现场考察；

3、评价产污现状与企业的守法现状；

4、确定审核重点；

5、设立清洁生产目标；

6、提出本阶段产生的清洁生产方案表
	

	3
	第三阶段评估

2024年6月-2024年7月
	1、提供清洁生产审核重点资料清单；

2、组织审核重点调查和考察；

3、与咨询方一起提出的实测和物流跟踪方案，并最终确定；

4、按实测和物流跟踪方案进行物流跟踪与实测；

5、分析废弃物产生的原因；

6、实施本阶段提出且可实施的清洁生产方案；
	1、提出审核重点资料收集清单；

2、审核重点调查和考察；

3、编制审核重点工艺流程图、单元操作流程图、设备流程图等；

4、与企业方一同提出实测和物流跟踪方案；

5、建立物料平衡、分析废弃物产生原因；

6、进行相关数据分析，寻找废弃物产生的原因；

7、提出本阶段清洁生产方案


	

	4
	第四阶段

方案的产生和筛选

2024年7月
	1、汇总方案
2、筛选方案
3、研制方案

4、继续实施无低费方案并核实和汇总实施成果
	1、汇总方案

2、参与方案筛选
3、研制方案

4、开始编制企业中期清洁生产审核报告
	

	5
	第五阶段可行性分析

2024年7月
	1、进行技术评估

2、参与环境评估

3、参与经济评估
	1、参与技术评估

2、进行环境评估；

3、进行经济评估

4、推荐可实施的高费方案
	

	6
	第六阶段中期评估

2024年8月-2024年9月

	1、企业提出验收申请表

2、汇报企业清洁生产开展情况

3、组织评估组考察高费方案实施现场

4、评估后提供修改资料；
	1、提出中期报告6份；

2、会上汇报清洁生产报告编制情况；

3、接受评估组对验收报告的评审；

4、会后15个工作日内提出修改后的验收报告。
	

	7
	第七阶段方案的实施
2024年10月-
2024年11月
	1、组织方案实施

2、为咨询方提供汇总和评价的相关基础数据

3、提出审核后的环境监测报告
	1、汇总已实施的无/低费方案的成果
2、评价已实施的中/高费方案的成果
3、分析总结已实施方案对企业的影响

4、核算绩效
	

	8
	第八阶段可持续清洁生产

2024年11月
	1、建立和完善清洁生产组织

2、建立和完善清洁生产管理制度

3、制定持续清洁生产计划
	1、参与企业持续清洁生产计划；

2、编制企业生产审计报告

3、编制企业清洁生产审核验收报告

4、编制清洁生产工作报告
	

	9
	第八阶段

验收

2024年12月

	1、企业提出验收申请表

2、汇报清洁生产高费方案实施情况

3、组织验收组考察高费方案实施现场

4、准备高费方案实施资料、发票由验收组查阅
	1、提出终期验收报告6份、清洁生产工作报告6份

2、会上汇报清洁生产报告编制情况

3、接受评估组对验收报告的评审

4、会后15个工作日内提出修改后的验收
	


常州市盛诺管业有限公司基本信息公开情况
一、单位基本信息

企业名称：常州市盛诺管业有限公司
所属行业：钢压延加工
法人代表：刘峰
邮政编码：213177
联系人：孙华平
电话号码：13861085830
通讯地址：武进区前黄镇灵台村
二、常州市盛诺管业有限公司主要污染物排放情况

（1）固体废弃物产生情况

产生过程中主要产生固体废物有一般固废和危险固废，均已按规范收集和处置。
（2）大气污染物排放情况

生产过程中主要产生氯化氢气体和油雾，均经处理后达标排放。
废水污染物排放情况

废水经处理与生活污水一起接入区域污水管网，经武南污水处理厂处理达标后排放。

三、常州市盛诺管业有限公司能源消耗及使用情况

该厂使用的能源有水、电等用作厂内生活和生产使用，具体年使用及消耗情况如下。

用电量为300万KWh,用水量为17000t。
PAGE  
-1-


